شرايط مناقصه عمومی انتخاب پيمانكار جهت عملیات قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی ساختمان دبستان شش کلاسه شهر لشتغان

شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام)

1- موضوع مناقصه :

موضوع مناقصه عبارت از انتخاب پيمانكار جهت عملیات قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی ساختمان دبستان شش کلاسه شهر لشتغان بر اساس نقشه های تأیید شده کارفرما به شرح ذیل می باشد:

- تهیه و اجرای قالب بندی به متراژ 1150 مترمربع.

- اجرای دستمزدی آرماتوربندی به مقدار 27000 کیلوگرم.

- اجرای دستمزدی بتن ریزی به مقدار 380 مترمکعب.

2- اسناد مناقصه:

اسناد ذیل به عنوان اسناد مناقصه تحویل شركت كنندگان در مناقصه گردیده و تمامی صفحات آن می بایست توسط شرکت کنندگان در مناقصه مهر و امضاء گردد.

- فرم شرايط شركت در مناقصه

- فرم تعهدنامه و پيشنهاد قيمت

3- نحوه ارائه پيشنهاد قيمت :

1-3- شركت كنندگان در مناقصه موظف مي باشند جدول پیشنهاد قیمت انجام موضوع مناقصه را تکمیل و   اعلام نمايند. ضمناً آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا آخر وقت اداري روز .............. مورخ ............... مي باشد.

2-3- شركت كنندگان در مناقصه بايد كليه صفحات اسناد را بطور كامل مهر و امضاء نموده و در پاكت لاك و مهر شده به يكي از نشاني هاي ذيل تحويل و رسيد دريافت دارند.

الف)استان هرمزگان، شهرستان بندرخمير، كيلومتر 4 جاده بندرلنگه، كارخانه سيمان هرمزگان، واحد دبیرخانه کارخانه.

ب)تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان شهید سنجابی ، بالاتراز ميدان مينا، پلاك 37  واحد دبیرخانه دفتر تهران.

3-3- فرمهاي مناقصه ارسال شده بايد توسط شركت كنندگان كامل شده و كليه اسناد و مدارك بدون تغيير يا حذف يا اضافه نمودن رقم يا جمله اي به مناقصه گزار مسترد گردند.

4-3- در صورتيكه برخي از صفحات مدارك امضاء و يا مهر نشده باشند، بمنزله قبول كليه متن مندرج در آن توسط شركت كنندگان تلقي شده و وي حقي نسبت به نفي و يا تفسير و يا تغيير آنها نخواهد داشت.

5-3- دعوت شدگان به مناقصه در صورتيكه سؤالي در ارتباط با متون مندرج در اسناد داشته باشند،          مي توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهي، با شماره تلفن های 5-33237001 -076 واحد ساختمانی آقای مهندس فرجامی تماس حاصل نمایند.

6-3- موارد شفاهي عنوان شده از طرف مناقصه گزار مستند نبوده و در صورتيكه الزامي به تغيير، تفسير، اضافه و يا كسر مواردي از اسناد مناقصه باشد، اينگونه موارد كتباً توسط مناقصه گزار به اطلاع شركت كنندگان رسانده شده و به آدرس آنها ارسال خواهد شد.

7-3- شرکت کنندگان در مناقصه می توانند با هماهنگی قبلی از محل انجام پروژه بازدید نموده و پس از اطلاع کامل از شرایط موجود، پیشنهاد قیمت خود را تسلیم نمایند. بدیهی است پس از ارائه پیشنهاد قیمت، هیچ گونه عذری از طرف شرکت کنندگان پذیرفته نخواهد بود.

8-3- مناقصه گزار مختار به تجديد نظر ، افزودن و يا كاستن مواردي به اسناد مناقصه و يا تمديد زمان مناقصه قبل از پايان يافتن مدت مناقصه مي باشد . قيمت هاي درج شده نبايد به هيچ وجه خط خورده و يا مخدوش باشد .

9-3- شركت كنندگان در مناقصه می بایست پاکات لاک و مهر شده ذیل را ( الف و ب و ج ) در يك پاكت لاك و مهر شده قرار داده و با قید نام و نشاني شركت كننده ، شماره تماس ، موضوع مناقصه و شماره مناقصه به واحد دبیرخانه شرکت سیمان هرمزگان تحویل و رسید اخذ نمایند. بدیهی است در صورت عدم وجود رسید ، حق اعتراض و درخواست رسیدگی از شرکت کننده سلب می گردد.

پاكت "الف" حاوي :

تضمین شركت در مناقصه به شرح ذیل می بایست به مناقصه گزار تکمیل و ارائه گردد:

1-یک فقره چک صیادی معادل مبلغ پنج میلیارد ریال با مشخصات ذیل:

- چک صیادی می بایست به تاریخ روز باشد.

- چک صیادی در وجه شرکت سیمان هرمزگان و بدون هیچگونه توضیحات اضافه دیگر.

- چک صیادی می بایست به عنوان وثیقه ثبت گردیده و تصویر ثبت در سامانه در پاکت ضمیمه گردد.

پاكت" ب "حاوي :

- فرم شرايط شركت در مناقصه.

- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی حاوي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور در زمان تسلیم پیشنهاد این مناقصه (جهت اشخاص حقوقی)

- مدارک هویتی دارندگان امضای مجاز جهت انعقاد قرارداد، اسناد مالی و تعهد آور.                              (جهت اشخاص حقیقی و حقوقی )

- سوابق كاري و قراردادهاي منعقده قبلي طي سه سال گذشته. (جهت اشخاص حقیقی و حقوقی )

- گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبر

پاكت "ج" حاوي:

فرم تعهد نامه و پيشنهاد قيمت كه مي بايست بوسيله شركت پيشنهاد دهنده تكميل گردند .

4- سایر شرايط مناقصه :

1-4- پيشنهاد قيمت ارائه شده، بايستي حداقل 60 روز از زمان اتمام مهلت ارائه پيشنهادات معتبر باشد.

2-4- اسناد تحويلي مشروط يا مخدوش و فاقد امضاء و مهر، قابل بررسي نمي باشند.

3-4- شركت كنندگان در مناقصه بايد اطلاعات كافي و كامل در مورد انجام موضوع مناقصه و حجم كار مورد نظر و خلاصه كليه موارد و پارامترهاي مؤثر در مناقصه براي انجام كار را جمع آوري نموده و به آنها آگاهي كامل داشته باشند، لذا هيچ عذري از جانب شركت كنندگان در مناقصه پذيرفته نخواهد بود.

4-4- شركت كنندگان در مناقصه حق مطالبه اسناد خود را پس از تحويل آنها به مناقصه گزار نداشته و     نمي توانند تغييراتي در آنها اعمال نمايند.

5-4- ارائه پيشنهاد توسط شركت كنندگان در مناقصه بمنزله قبول كليه شرايط مندرج در اسناد مناقصه تلقي مي گردد.

6-4-مبلغ اعلامی از طرف پیمانکار تا اجرای کامل آن ثابت بوده و هیچگونه تعدیل یا افزایشی به آن تعلق نخواهد گرفت.

4-7- پیمانکار موظف میباشد که برنامه زمانبندی اجرای کار را دو هفته قبل از شروع پروژه تحویل کارفرما دهد و همچنین گزارش پیشرفت کار خود را روزانه به ناظر کارفرما تحویل نماید و در صورت مغایرت با برنامه زمانبندی، علت و در صورت نیاز ارائه راهکار آنرا اعلام نماید.

4-8- پیمانکار متعهد میگردد که برای اجرای موضوع قرارداد از تعداد کافی افراد فنی دارای تجربه عملی لازم و کافی به هزینه خود استفاده نماید .

4-9-تهیه و تأمین کلیه ابزار آلات مورد نیاز پروژه من جمله سیم چین، دستگاه خم و برش، ویبره بتن، دستگاه جوش و ... بر عهده پیمانکار می باشد.

4-10- تهیه و تأمین پمپ بتن و یکدستگاه تراک میکسر بر عهده پیمانکار می باشد.

4-11- انجام عملیات میخ کوبی و نقشه برداری از پروژه بر عهده پیمانکار می باشد.

4-12- تهیه و تحویل آرماتور پای کار،  بر عهده کارفرما می باشد.

4-13-تهیه و تحویل بتن پای کار، بر عهده کارفرما می باشد.

4-14- تهیه جرثقیل در موارد مورد نیاز و به تشخیص کارفرما، بر عهده کارفرما می باشد.

4-15- پرداخت کلیه هزینههای مربوط به پرسنل جهت اجرای موضوع قرارداد شامل: حقوق، اضافه کاری، حق بیمه، مالیات، لباس و دستکش کار و غیره بعهده پیمانکار میباشد. ضمنأ کلیه افراد پیمانکار می بایست تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه مسئولیت مدنی قرار گرفته و پیمانکار یک نسخه از آن را به همراه مشخصات افراد به امور مالی کارفرما تحویل نماید.

4-16- رعایت کلیه مقررات و قوانین حفاظت و ایمنی بر اساس قوانین جاری با مسئولیت پیمانکار می باشد. مسئولیت حوادث ناشی از قصور پیمانکار اعم از جانی و یا مالی به اشخاص و اموال شركت و يا ناشي از انجام نادرست خدمات بعهده پیمانکار است.

4-17- پيمانكار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را در خصوص حوادث ناشي از كار كه منجر به نقص عضو يا فوت مي گردد ، در طول مدت قرارداد بيمه مسئوليت مدني نموده و تصویر مصدق اين بيمه نامه را به ناظر كارفرما ارائه نمايد . بر همین اساس پیمانکار موظف است کلیه کارکنان تحت امر خود را بیمه مسئولیت مدنی نماید. در صورت بروز هر گونه حادثه و حتی در صورت محکومیت کارفرما به پرداخت هر گونه خسارت اعم از دیه، جزای نقدی و سایر خسارات، پیمانکار ملزم به پرداخت می باشد و کارفرما حق مراجعه به پیمانکار را دارد. کارفرما می تواند از محل سپرده حسن انجام کار یا سایر تضامین دیگر نسبت به جبران خسارات ناشی از اتفاقاتی که در صدر متن فوق ذکر شده بدون اینکه نیاز به مراجعه به پیمانکار باشد، اقدام نماید و پیمانکار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

# 4-18- مسئوليت تهيه و تامين وسايل ايمني و بهداشتي كارگران تحت امر پيمانكار در طول انجام قرار داد بعهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال مسئوليت مدني و كيفري پيمانكار و افراد تحت امر او ندارد .

4-19- پيمانكار موظف است ضمن رعایت مفاد بخش نامه خط مشی بهداشت  و ایمنی ( HSE )،  كليه قوانين و مقررات مربوط به حفاظت و ايمني و سيستم هاي مديريتي ISO را رعايت و در مواقعي كه به تشخيص كارفرما يا دستگاه نظارت اجرائی عمليات باعث ايجاد خطر يا زيان براي كاركنان و ساير اشخاص و دستگاه هاي در حال كار كه در اطراف و يا محدوده اجراي موضوع قرارداد هستند، گردد، دستورات مقتضي دستگاه نظارت کارفرما براي اجراي اقدامات ايمني و حفاظت را اجرا نماید.

4-20- تهیه و تأمین محل اسکان، غذا و ایاب و ذهاب کلیه کارکنان پیمانکار بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

4-21- طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، پرداخت 5% بهای کل قرارداد و آخرین صورت وضعیت پیمانکار موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که پس از ارائه آن،  به پيمانكار مسترد خواهد شد .

4-22- از هر صورت وضعیت پیمانکار 10% حسن انجام کار کسر و مبلغ مکسوره بابت تضمین حسن انجام کار پس از خاتمه قرارداد و ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی و در صورت رضایت کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد.

23-4- برنده مناقصه حق واگذاري موضوع مناقصه به غير بدون اطلاع و موافقت کارفرما را ندارد.

24-4- ارائه پيشنهاد هيچگونه حقي را براي شركت كننده در مناقصه ايجاد نخواهد نمود و به پيشنهادهايي كه بعداز مدت مقرر واصل شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-  نحوه گشايش پيشنهاد ها و قرائت آنها :

1-5- كليه پيشنهادها ظرف مدت 15 روز کاری از تاريخ انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها در كميسيون معاملات باز و قرائت مي گردد و در صورت احراز صحت تمامي اسناد ، نتيجه مناقصه در مهلت مقتضي اعلام مي گردد .

2-5- در صورتيكه مدارك موجود در پاكت (الف) و (ب) كامل نبوده و يا نقصي در آنها مشاهده گردد، پيشنهاد مربوطه مردود تلقي مي گردد و پاكت (ج)  باز نمي شود.

3-5- پيشنهادها بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد. به پيشنهادهاي مشروط، مخدوش و مبهم ترتيب اثر داده نمي شود.

6- انتخاب و يا رد پيشنهاد ها :

مناقصه گزار مجاز و مختار به قبول و يا رد هر يك و يا تمامي پيشنهادها مجاز و مختار بوده و تعهدي در انتخاب پيشنهادي كه پائين ترين قيمت را ارائه نموده، نخواهد داشت و هيچ يك از شركت كنندگان حق استفسار درباره پيشنهاد خود و نحوه انتخاب برنده مناقصه را نخواهند داشت و مهمترين عامل در انتخاب برنده مناقصه تجربه و سابقه كار وي مي باشد.

7- نحوه عقد قرارداد :

بعد از گشايش پاكات و قرائت قيمت هاي پيشنهاد شده، مدارك و اسناد مناقصه مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت و مناسب ترين پيشنهاد مورد قبول واقع شده و از شركت كننده مربوطه براي انجام عقد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.

توجه 1: در صورت صلاحدید کارفرما، حداکثر تا 20% مبلغ کل قرارداد پیش پرداخت تعلق خواهد گرفت.

توجه 2: تضمین پیش پرداخت قرارداد به دو روش از برنده مناقصه اخذ خواهد شد:

الف: اخذ ضمانتنامه بانکی قابل تمدید، معادل 100% مبلغ پیش پرداخت.

ب: اخذ چک صیادی معادل 5/1 برابر مبلغ پیش پرداخت.

8- بيمه، ماليات، عوارض و نظائر آن :

با توجه به اينكه انجام موضوع اين مناقصه از طريق انعقاد قرارداد پیمانکاری مي باشد، كليه قوانين كار و كارگري و بيمه اجتماعي وآخرين بخشنامه هاي صادره از طرف وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور اقتصاد و دارائي و هرگونه پرداختي كه در اثر اجراي قوانين فوق به اين قرارداد تعلق گيرد، از جمله بيمه و ماليات بعهده پیمانکار بوده و در وجه سازمانهاي ذيربط پرداخت خواهد گرديد. بدیهی است تسویه حساب نهائی با پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

9- ضمانت نامه شركت در مناقصه و نحوه استرداد آن :

1-9- شركت كنندگان در مناقصه می بایست مبلغ پنج میلیارد ریال را بعنوان سپرده شركت در مناقصه به صورت چك صیادی طبق شرح مشخصات اعلام شده ، ضميمه پيشنهاد خود بنمايند.

2-9- تضمين شركت كنندگاني كه جزء نفرات برنده اول تا سوم مناقصه نباشند پس از بررسي مسترد خواهد گرديد.

3-9- تضمين برنده دوم و سوم نيز پس از عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ، به وي مسترد خواهدشد.

4-9- ظرف حد اكثر مدت بیست روز پس از انعقاد قرارداد، تضمین ارائه شده بابت شركت در مناقصه            (موضوع بند 1-9 ) در ازاء دريافت تضمين انجام تعهدات به برنده مناقصه مسترد مي گردد.

5-9- در صورتيكه برنده مناقصه نتواند ظرف مدت اشاره شده در بند فوق نسبت به تهيه تضمين معتبر انجام تعهدات اقدام نمايد، کارفرما مختار است كه تضمین شركت در مناقصه را به نفع خود ضبط نمايد و ضمناً برنده مناقصه در اين خصوص حق هر گونه اعتراض نسبت به اين اقدام را از خود سلب و اسقاط مي نمايد.

6-9- برنده مناقصه می بایست ظرف مدت یک هفته کاری پس از اعلام کارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام       نماید. ضمانت نامه شرکت در مناقصه تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات (هر کدام که موخر باشد) توسط کارفرما نگهداری و عندالزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد شد. امتناع برنده مناقصه یا تأخیر غیر موجه وی در امضای قرارداد یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات ، به کارفرما حق می دهد که وجوه مربوط به ضمانتنامه شرکت در مناقصه را بنفع خود ضبط نماید. در چنین شرایطی کارفرما نسبت به انعقاد قرارداد با نفر دوم طبق مبلغ اعلام شده برنده مناقصه (نفر اول) و با رعایت سایر مقررات قانونی و آیین نامه ای اقدام خواهد نمود. بديهي است تمامی شرایط موضوع اين بند در مورد نفر سوم  نيز جاري و ساري است.

7-9- هرگاه در هر مرحله از مناقصه بر مناقصه گزار محرز گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به زیان مناقصه گزار با یکدیگر تبانی یا سازش نموده اند، ضمن اینکه پیشنهاد های آنها از بررسی مناقصه حذف       می گردد، موارد ذیل از سوی مناقصه گزار صورت خواهد پذیرفت و پیشنهاد دهندگان خاطی حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نمایند.

1-ضبط مبالغ تضمین شرکت در مناقصه افراد خاطی به نفع شرکت بدون هیچگونه تشریفات اداری و قضائی.

2-پیشنهاد دهندگان خاطی در لیست سیاه قرار داده می شود و از لیست فروشندگان مجاز خارج می گردند.

3-اعلام مراتب به انجمن صنفی و سازمان های ذیربط و مراجع قضائی.

10- مهر و امضاي اسناد و مدارك مناقصه :

كليه صفحات اسناد و مدارك مناقصه شامل: شرايط شركت در مناقصه ، فرم تعهدنامه و پيشنهاد قيمت ها بايد به امضاي"دارندگان حق امضاء در شركت پيشنهاد دهنده"رسيده و ممهور به مهر شركت گردد.

مناقصه گزار						پيشنهاد دهنده

شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام)			..................................................................

« فرم تعهدنـامه و پيشنهاد قيمت »

شرايط مناقصه عمومی انتخاب پيمانكار جهت عملیات قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی ساختمان دبستان شش کلاسه شهر لشتغان

شركت سيمان هرمزگان(سهامي عام)

اين شركت: ......................................... به شماره ثبت : ....................... در ..................................... و شناسه ملی ................................................ و  کد اقتصادی ........................................... به نمايندگي ............................. بعنوان ............................  به نشاني .................................................................................................................... تلفن .................................................... ضمن مطالعه  "فرم شرايط شركت در مناقصه عمومی" و قبول كليه شرايط مندرج در آن، بدينوسيله پيشنهاد خود را به شرح ذيل اعلام مي نمايد :

| ردیف | شرح خدمات | مقدار | واحد | قیمت واحد-ریال | قیمت کل ‏-ریال | زمان تحویل پروژه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهیه و اجرای قالب بندی | 1150 | مترمربع |  |  |  |
| 2 | اجرای دستمزدی آرماتوربندی | 27000 | کیلوگرم |  |  |  |
| 3 | اجرای دستمزدی بتن ریزی | 380 | مترمکعب |  |  |  |
| جمع کل |  |  |  |  |  |  |
| مالیات بر ارزش افزوده |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده |  |  |  |  |  |  |

« ضمناً اين شركت تعهد مي نمايد در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم حضور براي انعقاد قرارداد ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ شركت سيمان هرمزگان ، نسبت به وجه سپرده شركت در مناقصه خود هيچگونه ادعائي نداشته و با امضاء اين تعهدنامه شركت سيمان هرمزگان اختيار دارد در خصوص ضبط سپرده مذكور به نفع خود اقدام نمايد. ضمنأ شرکت در مناقصه هیچگونه حقی را برای مناقصه گر ایجاد ننموده و مناقصه گزار تا قبل از انعقاد و ابلاغ قرارداد از حق ابطال مناقصه یا تجدید آن حسب مورد بر اساس تشخیص خود برخوردار بوده و مناقصه گر در این خصوص هیچگونه اعتراضی ندارد.

نام و نام خانوادگي نماينده:				                                       تاريخ:

نام شركت پیمانکار :                                                                                       مهر و امضاء: